„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY KRZYWE BŁOTA Z SYSTEMEM MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ”

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap”

W dniu 18 stycznia 2013 r. na terenie Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku odbyła się uroczystość zakończenia robót budowlanych i montażu nowoczesnych urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku pn. „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody Krzywe Błota z systemem monitoringu sieci wodociągowej”, obejmującego swoim zasięgiem sieć wodociągową na terenie całego miasta, zrealizowanego z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej. Przebudowę i modernizację ujęcia oraz wymianę 200 zasuw i wybudowanie 30 komór pomiarowych na sieci wodociągowej miasta, w formule „zaprojektuj i zbuduj”, wykonało konsorcjum dwóch firm z Warszawy, tj. SEEN Technologie Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Megabit Sp. z o.o. Funkcję Inżyniera Kontraktu wykonywała firma francuska SAFEGE  S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Uroczystość odbyła się z udziałem p. Andrzeja Pałuckiego – Prezydenta Miasta Włocławek, p. Stanisława Wawrzonkoskiego – Przewodniczącego Rady Miasta i p. Kseni Żółtowskiej-Gimińskiej – Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz zaproszonych gości.

Celem zrealizowanego przedsięwzięcia była gruntowna modernizacja, istniejącego od 1935 r., najważniejszego dla m. Włocławka ujęcia wody pitnej, o ustalonych przez Ministra Środowiska zasobach 2050 m3/h, odpowiedzialnego w 70% za zaopatrzenie miasta Włocławek w wodę pitną. Była to największa modernizacja w ciągu 77-letniej eksploatacji tego ujęcia. Wartość całkowita zakończonego projektu wyniosła 15 milionów 614 tys. zł., w tym 8 milionów 764 tys. zł. stanowiło udział środków własnych Spółki.

W wyniku modernizacji i rozbudowy ujęcie „Krzywe Błota” spełnia najwyższe obecnie standardy technologiczne, zarówno w zakresie przebudowy instalacji i ciągów technologicznych, zastosowanych materiałów i urządzeń oraz automatyzacji i wizualizacji procesów technologicznych. Zakres podstawowych robót to:

- budowa dwudzielnego zbiornika retencyjnego wody pitnej z komorą zasuw o łącznej poj. 3600 m3 wraz z siecią zewnętrznych rurociągów technologicznych (nowy element technologiczny ujęcia),

- modernizacja i przebudowa systemu zasilania energetycznego oraz studni ujęcia, obejmująca budowę nowej linii i Stacji Trafo średniego napięcia wraz z rozdzielniami średniego i niskiego napięcia, siecią kabli oraz likwidacją starego systemu zasilania. Wynikiem przebudowy systemu zasilania jest zbudowanie nowej linii zasilania, pracującej tylko na potrzeby ujęcia i automatyczne przełączanie na istniejącą linię średniego napięcia, pełniącą funkcję linii rezerwowej w momentach awaryjnych, a w skrajnych przypadkach, tj. przerwach dopływu prądu w sieci, automatycznie włączanie agregatu prądotwórczego,

- modernizacja budynku filtrowni, obejmująca m.in. wymianę filtrów wraz z orurowaniem i armaturą oraz remont kapitalny obiektu w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

- modernizacja budynku pompowni, obejmująca budowę nowych pompowni II i III stopnia z rurociągami i armaturą, systemem ciągłego monitoringu jakości wody oraz remont kapitalny obiektu w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

- modernizacja komór pomiarowych na sieci rurociągów technologicznych w zakresie wyposażenia technologicznego oraz wykonanie remontu komór pomiarowych,

- modernizacja budynku rezerwowego agregatu prądotwórczego z montażem nowego agregatu oraz remont kapitalny obiektu w zakresie budowlanym i instalacyjnym,

- wykonanie nowego systemu automatyki, pomiarów, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych wraz z rejestracją parametrów pracy ujęcia,

- wykonanie nowego systemu monitoringu terenu Ujęcia i SUW „Krzywe Błota” oraz monitoringu wszystkich studni ujęcia z zastosowaniem kamer, z przekazem obrazu w czasie rzeczywistym i jego rejestracją.

Podstawowe korzyści z przeprowadzonej modernizacji i przebudowy dla mieszkańców miasta Włocławka to:

- zasadnicze zwiększenie pewności i niezawodności zasilania w wodę pitną mieszkańców, dzięki wybudowaniu zbiornika retencyjnego wody pitnej z 6 – 8 godzinną rezerwą wody oraz zbudowanie niezawodnego systemu zasilania energetycznego Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” z dwiema niezależnymi liniami średniego napięcia oraz dodatkowo możliwością awaryjnego zasilania, uruchamianego w systemie automatycznym, agregatu prądotwórczego,

- znaczące oszczędności zużycia energii elektrycznej, dzięki budowie nowych pompowni II i III stopnia, a nade wszystko zastosowania najnowszej generacji silników elektrycznych i urządzeń technologicznych, zasilanych energią elektryczną,

- uzyskanie przez obsługę ujęcia dostępu do bieżącej i ciągłej informacji o jakości wody uzdatnionej, przed podaniem jej do sieci wodociągowej miasta dzięki montażowi systemu monitoringu jakości wody on-line,

- znaczące zwiększenie skuteczności nadzoru nad pracą Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” oraz bezpieczeństwem obiektów i terenu, dzięki wykonaniu nowego systemu automatyki, pomiarów, wizualizacji i kontroli procesów technologicznych oraz systemu monitoringu poszczególnych studni oraz całego ujęcia,

- wybudowanie w ramach monitoringu sieci wodociągowej miasta komór pomiarowych, umożliwiających pomiar parametrów przepływów i bilansowanie rozbiorów wody w 30 punktach pomiarowych w systemie ciągłym, co znacząco poprawia monitorowanie przesyłów wody w poszczególnych rejonach miasta i zarządzanie dostawami wody o właściwych parametrach jakościowych.

Podkreślić należy, że cały proces prac związanych z modernizacją i rozbudową ujęcia „Krzywe Błota”, wymianą 200 zasuw i budową 30 komór pomiarowych na sieci wodociągowej w minionym 2012 r., odbywał się w ruchu ciągłym pracy ujęcia i sieci wodociągowej miasta. Tak istotna ingerencja w urządzenia technologiczne i sieć wodociągową nie obyła się bez utrudnień dostaw wody dla naszych odbiorców. Utrudnienia dotknęły również ruchu komunikacyjnego w związku z robotami na sieci wodociągowej. MPWiK we Włocławku dziękuję za daleko idącą wyrozumiałość i cierpliwość naszych odbiorców za niedogodności, jakie zaistniały w związku z wykonywanymi robotami przy realizacji tego zadania inwestycyjnego.

Istotnym, uzupełniającym przedsięwzięciem inwestycyjnym, zakończonego zadania na ujęciu „Krzywe Błota” i sieci wodociągowej, jest zakończona niemal w tym samym czasie modernizacja i przebudowa budynku laboratorium badania wody MPWiK we Włocławku, zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Zazamcze”. Wartość modernizacji laboratorium wyniosła 490 tys. zł. i została sfinansowana w całości ze środków własnych Spółki. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia było przystosowanie istniejących pomieszczeń laboratoryjnych, w tym wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, do obecnie obowiązujących standardów dla tego rodzaju wykonywanej działalności, spełniającej wymagania Polskiego Centrum Akredytacji. Zmierzając konsekwentnie do zapewnienia wysokiego standardu realizowanych badań jakości wody i ścieków oraz potwierdzenia kompetencji do ich wykonywania, wdrożony został system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. We wrześniu 2012 roku Dział Laboratoryjny pomyślnie przeszedł audit certyfikujący przeprowadzony przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji. Wynikiem było uzyskanie akredytacji, potwierdzone Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1386 dla MPWiK we Włocławku. Certyfikat przekazał Prezydent Miasta Włocławek, Pan Andrzej Pałucki, Kierownikowi Laboratorium Pani Zofii Wiatrowskiej w dniu 18 stycznia br. Przekazanie Certyfikatu było też symbolicznym aktem zakończonych robót modernizacyjnych laboratorium badania wody.

Ponadto w roku 2012 wybudowano i zmodernizowano ponad 8 km sieci kanalizacyjnej wraz z tłocznią ścieków, o łącznej wartości 6,2 milionów zł. oraz wybudowano i zmodernizowano (wymiana odcinków sieci) około 2,6 km sieci wodociągowej o wartości ok. 3 milionów zł. Budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2012 r. finansowano ze środków własnych Spółki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Oprac.:

MPWiK Sp. z o.o.

we Włocławku